УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

От 19.05.2020г.                                                                                                                           № 167

О подготовке образовательных организаций

Тайгинского городского округа

к отопительному сезону 2020-2021г.г.

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г.  №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону», постановлением администрации Тайгинского городского округа от 14.05.2020г. № 252-п «О подготовке объектов жизнеобеспечения Тайгинского городского округа к работе в осенне-зимних условиях 2020-2021г.г.» и в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки образовательных организаций, подведомственных Управлению образования администрации Тайгинского городского округа к отопительному сезону 2020-2021гг., предупреждению возникновения аварийных ситуаций,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по подготовке образовательных организаций, подведомственных Управлению образования администрации Тайгинского городского округа (далее – комиссия) к отопительному сезону 2020-2021г.г. и утвердить её состав (Приложение № 1).

2. Утвердить План мероприятий по подготовке образовательных организаций к  отопительному сезону 2020-2021г.г. (Приложение № 2).

3. Утвердить Программу проведения проверки готовности образовательных организаций к отопительному сезону 2020-2021г.г. (Приложение № 3).

4. Утвердит форму Акта и Паспорта готовности образовательной организации к отопительному сезону 2020-2021г.г. (Приложение № 4).

5. Комиссии провести проверку готовности образовательных организаций к отопительному сезону 2020-2021г.г. до 30.08.2020г..

6. Руководителям образовательных организаций провести подготовку зданий и помещений к работе в отопительный сезон 2020-2021г.г. в строгом соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г.  №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону».

7. Главному специалисту по комплексной безопасности в области образования И.Ю. Шевкунову довести приказ до руководителей подведомственных образовательных организаций.

8. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования                                                            С.А. Сухонда

Приложение №1

СОСТАВ

комиссии по подготовке образовательных организаций к отопительному сезону 2020-2021г.г.

| Ларионова Т.В. | Заместитель главы Тайгинского городского округа по развитию социально-культурной сферы и координации деятельности правоохранительных органов, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Сухонда С.А. | Начальник Управления образования, заместитель председателя комиссии |

Члены комиссии:

| Шевкунов И.Ю. | Главный специалист по безопасности Управления образования |
| --- | --- |
| Хохлов В.М. | Директор ООО «Кузбасская энергокомпания (по согласованию) д/с №№ 1, 3, 6, 7, 11, 54 (филиал Кузель), ДТ (ЗОЛ «Романтик»), ДЮСШ, школы №№ 2, 32, 33. |
| Басалаев И.В. | Директор ООО «ТайгаЭнергоСервис (по согласованию) д\с №№ 2, 5; школа № 34 |
| Руководитель образовательной организации | ………………………………………………………………………. |
| Ответственный за теплоснабжение и электрохозяйство образовательной организации | ………………………………………………………………………. |

Приложение №2

ПЛАН

организационных мероприятий по подготовке образовательных организаций

к отопительному сезону 2020-2021г.г.

1. Комиссии по подготовке и оценке готовности образовательных организаций к работе в отопительный период 2020-2021г.г. организовать работу с 05.08.2020г. и закончить не позднее 30.08.2020г.

2. Главному специалисту по комплексной безопасности Управления образования (Шевкунов И.Ю.) обеспечить сбор и обобщение сведений, сбор копий актов по подготовки систем теплоснабжения (тепловых узлов) образовательных организаций к отопительному сезону.

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить под личную ответственность в срок до 30.08.2020г. выполнение комплекса мероприятий по подготовке к отопительному периоду в объемах, предусмотренных Планами основных мероприятий, пожарной безопасности, профилактических мер по предотвращению аварийных ситуаций и надежному функционированию объектов в зимний период.

3.1. При подготовке объектов к отопительному сезону предусмотреть выполнение требований (предписаний) территориального подразделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы.

3.2. Обеспечить промывку и проведение испытания тепловых сетей на плотность и прочность.

3.3.Обеспечить утепление зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, окна).

3.2. Обеспечить к началу отопительного сезона завершение полного обслуживания (ремонта) объектовой системы теплоснабжения и готовность её к эксплуатации.

3.3. Обеспечить, в соответствии с заключенными договорами, постоянный контроль над эксплуатацией и режимом работы объектовых систем теплоснабжения  и тепловых узлов (при наличии).

3.4. Приказом руководителя назначить ответственных за осуществление контроля и безаварийную работу объектовых систем теплоснабжения и электрохозяйства.

3.5. Обеспечить погашение задолженности за потреблённую тепловую энергию.

| № п/п | Виды конструктивных элементов | Оценка технического состояния |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения (выполнено / не выполнено) |  |
| 2. | Устранение нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых сетей (устранено / не устранено) |  |
| 3. | Испытание оборудования на плотность и прочность (проведено / не проведено) |  |
| 4. | Промывка систем, ревизия арматуры, восстановление разрушенной (замена) недостаточной тепловой изоляции на тепловых сетях и сетях горячего водоснабжения, принадлежащих потребителю (произведена / не произведена) |  |
| 5. | Техническое состояние тепловых сетей, тепловых пунктов принадлежащих потребителю тепловой энергии (удовлетворительно / не удовлетворительное) |  |
| 6. | Приборы учета тепловой энергии (введены / не введены в эксплуатацию, количество штук) |  |
| 7. | Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель (отсутствует / имеется в размере) |  |
| 8. | Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых сетей и электрохозяйство (имеется / отсутствует) |  |

Приложение №3

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности образовательных организаций к

отопительному сезону 2020-2021г.г.

1.Общие положения

1.1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021г.г. (далее - Программа) является оценка готовности образовательных организаций к отопительному сезону и безаварийной работе, путем проведения проверок готовности тепловых сетей и объектовой системы отопления.

1.2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному сезону 2020-2021г.г, утверждаемыми Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

1.3. Проверка осуществляется в отношении образовательных организаций, подведомственных Управлению образования администрации Тайгинского городского округа.

1.4. Срок проведения проверки образовательных организаций определен до 30.08.2020г.

2. Основные положения

2.1. В целях проведения проверки образовательных организаций,  к работе комиссии по

согласованию могут привлекаться представители  теплоснабжающих организаций.

2.2. Проверка готовности к отопительному сезону 2020-2021г.г.  осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к отопительному периоду.

2.3. При проверке готовности к отопительному периоду,  комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду объектовых систем отопления и тепловых узлов. В целях проведения проверки члены комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости проводят осмотр с выездом в образовательную организацию.

2.4. Результаты проверки оформляются Актом проверки готовности к отопительному

сезону.

2.5. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт), выдаётся на основании Акта проверки готовности к отопительному сезону.

3.Заключительные положения

3.1. Требования до готовности к отопительному сезону:

- проведение промывки оборудования и коммуникаций систем отопления;

- разработка эксплуатационных режимов;

- выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

- состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

- состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и тепловых пунктов;

- состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции;

- наличие и работоспособность приборов учета, поверка приборов при их наличии;

- работоспособность защиты систем теплопотребления;

- наличие паспортов, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

-  отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и

канализацией;

- плотность оборудования тепловых пунктов;

- наличие пломб на общедомовых приборах учета;

- отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию;

- наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их

материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации систем теплоснабжения;

-  проведения испытания систем теплоснабжения на прочность;

- надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями,  утвержденными приказом Минэнерго от 12.03.2013г. №103;

- наличие ответственного за тепло и электрохозяйство, назначенных приказом руководителя.

3.2. График проверки образовательных организаций к отопительному сезону 2020-2021г.г.

| Наименование организации | Наименование подведомственного объекта | Адрес подведомственного объекта | Планируемая дата проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| Управление образования администрации Тайгинского городского округа | МАДОУ «Детский сад № 1» | Тайга, ул. Мира, 3б | 19.08.2020г. |
|  | МБДОУ «Детский сад № 2» | Тайга, ул. Шевченко, 20 | 19.08.2020г. |
|  | МАДОУ «Детский сад № 3» | Тайга, ул. Щетинкина, 61 «К» | 19.08.2020г. |
|  | МБДОУ «Детский сад № 5» | Тайга, пр. Пролетарский, 9 | 19.08.2020г. |
|  | МБДОУ «Детский сад № 6» | Тайга, ул. Рабочая, 179 | 19.08.2020г. |
|  | МБДОУ «Детский сад № 7» | Тайга, ул. Щетинкина, 58 | 19.08.2020г. |
|  | МБДОУ «Детский сад № 11» | Тайга, ул. Чкалова, 11 | 19.08.2020г. |
|  | МБДОУ «Детский сад № 54» | Тайга, ул.40 лет Октября,17 «А» | 19.08.2020г. |
|  | МБОУ «ООШ № 2» | Тайга, ул. Советская, 101 | 20.08.2020г. |
|  | МБОУ «СОШ № 32» | Тайга, ул. Мира, 6 | 20.08.2020г. |
|  | МБОУ «СОШ № 33» | Тайга, ул. Деповская, 11 | 20.08.2020г. |
|  | МБОУ «СОШ № 34» | Тайга, ул. Калинина, 106 | 20.08.2020г. |
|  | МАОУ «СОШ № 160» | Тайга, ул. Советская, 101 | 20.08.2020г. |
|  | МБОУ ДО «Дом творчества» | Тайга, ул. Молодежная, 1 | 20.08.2020г. |
|  | МБОУ ДО «Спортивная школа» | Тайга, ул. Молодежная, 1 | 20.08.2020г. |

Приложение №4

АКТ № ______

проверки готовности к отопительному сезону 2020 – 2021 г.г.

Тайга                                                                                                                     «____» _________ 20___ г.

(место составления акта)                                                                                                         (дата составления акта)

Комиссия, утверждённая

постановлением главы Тайгинского городского округа от 14.05.2020г. № 252-п    __________

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в   соответствии   с   графиком (программой) проведения   проверки   готовности   к отопительному   сезону   2020 – 2021г.г. утверждённым:

__________________        главой Тайгинского городского округа                   _________________                        _____________________        Теремецким Михаил Евгеньевичем___________________________

(ФИО руководителя (его заместителя) органа местного самоуправления, проводящего проверки готовности к отопительному периоду)

с  «05» августа  2020г. по «30» августа  2020г. в соответствии с Федеральным  законом   от

27  июля  2010г. №190-ФЗ «О  теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному сезону здания ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(полное наименование  образовательной организации, в отношении которого проводилась проверка готовности)

В целях оценки готовности к отопительному периоду  проверено:

1) проведение промывки оборудования и коммуникаций системы теплоснабжения;

2) выполнение Плана  работ по подготовке к отопительному периоду;

3) состояние тепловых сетей и тепловых узлов, потребителя тепловой энергии;

4) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

5) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции;

6) наличие и работоспособность приборов учета;

7) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию;

8) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации тепловых сетей;

9) проведение испытания тепловых сетей на плотность и прочность.

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: _______________________________________________________________________

(полное наименование  образовательной организации)

к отопительному сезону 2020 – 2021 г.г. _______________________________________________

(готово / не готово к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному периоду:

__________________________________________________________________________________

Председатель комиссии:    ___________________________ Т.В. Ларионова

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                            ___________________________ С.А. Сухонда

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:                _________________________  Представитель теплоснабжающей организации

(подпись, расшифровка подписи)

__________________________   И.Ю. Шевкунов

(подпись, расшифровка подписи)

__________________________   Руководитель образовательной организации

(подпись, расшифровка подписи)

_________________________ Ответственный за теплоснабжение организации

(подпись, расшифровка подписи)

ПАСПОРТ

готовности к отопительному сезону 2020-2021г.г.

Выдан

(полное наименование  образовательной организации, в отношении которого проводилась проверка)

В целях оценки готовности к отопительному периоду  проверено:

1) проведение промывки оборудования и коммуникаций системы теплоснабжения;

2) выполнение Плана  работ по подготовке к отопительному периоду;

3) состояние тепловых сетей и тепловых узлов, потребителя тепловой энергии;

4) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

5) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции;

6) наличие и работоспособность приборов учета;

7) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию;

8) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации тепловых сетей;

9) проведение испытания тепловых сетей на плотность и прочность.

Основание выдачи Паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от  «____»___________ 2020г.  № _____

Глава Тайгинского городского округа                                                       М.Е. Теремецкий

«____» ___________ 2020г.

М.П.